Доклад о ходе реализации муниципальной  программы

«Развитие санаторно-курортного и туристического

комплекса на территории Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района»

за 2022 года

Муниципальная программа  Тенгинского сельского поселения Туапсинского района «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района»  (далее – программа) утверждена постановлением администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района  от 10 ноября 2021 года № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2022 год».

В течение 2022 года изменения в Программу  были внесены Постановлениями администрации от 04 февраля 2022 года №20,  от 31 марта 2022 года № 60.  и Постановлением администрации от 16 декабря 2022 года № 258 .

Координатор муниципальной программы – Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района..

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – Главный  специалист по курортному сбору администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района – Терзьян Эдуард Андроникович.

Объем финансирования программы в 2022 году составил 2 076,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

из средств краевого бюджета 1 930,8 тыс. рублей;

из средств местного бюджета 145,4 тыс. рублей

кассовые расходы составили 1 681,6 тыс. рублей или 81,0 %.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2. Целевые показатели программы в количестве 2 выполнены в полном объеме.

Так как оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2022 год». составляет 96,2 балла, то в соответствии с п.12 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного Постановлением администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района от 10.11.2021 года № 187/1, программа признана эффективной

В рамках реализации мероприятия №1 «Благоустройство территории по ул. Тенгинской в с. Лермонтово» было выделено средств 846,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

из средств краевого бюджета 786,9 тыс. рублей;

из средств местного бюджета 59,3 тыс. рублей.

Произведены выплаты  в сумме 622,8 тыс. руб., что составляет 73,6 %.

Выполнение целевого показателя «Количество обустроенных мест массового отдыха населения»:

- произведено обустройство мест массового отдыха населения в количестве- 1..

В рамках реализации мероприятия №2 «Благоустройство территории по ул. Ленина в с. Лермонтово (2 этап) устройство части покрытий из тротуарной плитки, бортовых камней, приобретение, транспортировка и монтаж лавочек, урн». Выделено средств 1 230,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

из средств краевого бюджета 1 143,9 тыс. рублей;

из средств местного бюджета 86,1 тыс. рублей.

Произведены выплаты  в сумме 1058,8 тыс. руб., что составляет 86,1 %.

Выполнение целевого показателя «Количество обустроенных мест массового отдыха населения»:

- произведено обустройство мест массового отдыха населения в количестве- 1..

Главный специалист администрации

Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района                                                               О.С. Муратова

20.03.2023 г.

Приложение

к докладу о ходе реализации муниципальной  программы

«Развитие санаторно-курортного и туристического

комплекса на территории Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района»

за 2022 года

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие санаторно-курортного и туристического

комплекса на территории Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района на 2022 год» за 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. Измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Благоустройство территории по ул. Тенгинской в с. Лермонтово | Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Выполнено |
| .2. Благоустройство территории по ул. Ленина в с. Лермонтово (2 этап): устройство части покрытий из тротуарной плитки, бортовых камней, приобретение, транспортировка и монтаж лавочек, урн. | Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | Выполнено |
| ИТОГО по программе | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | объект | 2 | 2 | 0 | 100 | Выполнено |

Главный специалист ФЭО администрации

Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района                                                                                                                                   О.С. Муратова

20.03.2023